|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: HD2025801SR005 九寨沟游客服务系统 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 Version: 2.0 项 目 承 担 部 门：1组 撰 写 人（签名）：杨雨洁 完 成 日 期： 2025-8-25 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 杨雨洁 评 审 日 期： 2025-8-25 |

文档信息

标题: 九寨沟游客服务系统

作者: 杨雨洁

创建日期: 2025-8-9

上次更新日期: 2025-8-25

版本: 2.0.20250825

部门名称: 成都理工大学软件工程

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-8-02 | 0.1.2025802 | 草稿 | 邬中塬 |
| 2025-8-03 | 1.0.2025803 | 正式发布 | 邬中塬 |
| 2025-8-25 | 2.0.2025825 | 项目进度计划中的后台管理功能点细分为用户管理、华迪学员管理、系统管理；设计与编码均按照细分后的3个功能模块进行任务安排。 评审后正式发布 | 邬中塬 |

目录

1.	前言	5

1.1	目的	5

1.2	术语与缩略语	5

2.	项目概述	5

2.1	项目背景和目标	5

2.2	项目范围	5

2.3	交付的产品	5

2.4	约束和假设	6

3.	角色和职责	6

3.1	利益相关人角色和职责	6

3.2	有关的利益相关人介入计划	6

4.	项目的已定义过程	7

4.1	项目的生命周期选择	7

4.2	项目阶段划分及主要工作产品	7

4.3	本项目采用的过程	7

4.4	裁剪结论	7

5.	工作任务分解	7

6.	项目估计	8

7.	项目所需技能和培训计划	8

7.1	项目所需技能	8

7.2	项目组成员掌握技能情况	8

7.3	项目培训计划	9

8.	项目相关计划	9

9.	开发计划	9

9.1	项目监控计划	9

9.1.1	活动安排	9

9.1.2	偏差控制（项目计划变更与重估计约定）	9

9.2	风险管理计划	9

9.3	度量与分析计划	9

9.4	质量保证计划	10

9.5	配置管理计划	10

9.6	系统测试计划	10

9.7	介入计划	10

9.8	数据管理计划	10

9.9	项目培训计划	10

9.10	需求管理计划	10

10.	工作环境	10

10.1	开发环境	10

10.1.1	硬件设备	10

10.1.2	支持工具和软件环境	10

10.2	测试环境	10

10.2.1	硬件设备	10

10.2.2	支持工具和软件环境	10

项目开发计划

前言

游客服务系统作为服务、宣传的主要渠道和手段，不仅提供酒店预订、娱乐推荐、美食推荐、旅游交通车等信息的查询，同时提供景区内全域旅游景点、线路推荐，促进全域景区战略的推进，此外提供游客咨询、游客投诉管理等功能。

目的

本计划应用于项目《九寨沟游客服务系统》开发的整个生命周期。。

术语与缩略语

PPQA：Process and Product Quality Assurance 过程和产品质量保证

CM：Configuration Management 配置管理

SPP：Software Process Plan 软件开发计划

PM：Project Manager 项目经理

IRUP：IBM Rational Unified Process 统一软件开发过程

CCB：变更控制委员会

项目概述

项目背景和目标

九寨沟作为世界知名的自然遗产地，每年吸引大量国内外游客。为提升游客体验、优化景区管理与服务，构建整合多方面服务的九寨沟游客服务系统十分必要。该系统涵盖游客投诉、应急信息发布、酒店查询营销、景区景点及线路查询、餐饮娱乐及演出团体信息查询、天气及路况查询等模块，旨在为游客提供一站式、便捷高效的旅游服务，同时助力景区运营管理。

开发一套功能完善、用户友好的九寨沟游客服务系统，包含上述六个服务模块。实现各模块间的数据交互与协同，为游客提供一站式服务体验。确保系统在性能、安全性、稳定性等方面满足景区日常运营及旅游高峰期的需求。提升游客对九寨沟景区服务的满意度，促进景区旅游产业发展。

项目范围

游客服务系统作为服务、宣传的主要渠道和手段，不仅提供酒店预订、娱乐推荐、美食推荐、旅游交通车等信息的查询，同时提供景区内全域旅游景点、线路推荐，促进全域景区战略的推进，此外提供游客咨询、游客投诉管理等功能。

交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2025-8-09 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2025-8-09 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | IBM Rational Rose工件 | 2025-8-11 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2025-8-15 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2025-8-15 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2025-8-18 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2025-8-18 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2025-8-20 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2025-8-20 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2025-8-20 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2025-8-25 |

约束和假设

根据客户要求，本项目2025年8月29日完成。

假设项目组核心成员：邬中塬不被调离项目组。若核心成员调离项目组，项目将无法按期完成。

角色和职责

利益相关人角色和职责

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杨雨洁 | 项目经理 | 项目管理、项目开发过程监督与控制 |
|  | 邬中塬 | 系统分析员、系统工程师 | 系统分析与设计、技术架构设计 |
|  | 付杰 | 系统分析员、系统工程师 | 系统设计、编码实施与单元测试 |
|  | 杨坤荣 | 系统工程师 | 编码实施与单元测试 |
|  | 李欣 | 用户界面设计员 | 用户界面设计 |

有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源保障部门 | PM | 邬中塬 |  |
| 测试部门 | 测试经理 | 杨坤荣 |  |
| 质量保证部门 | PPQA检查员 | 付杰 |  |
| 主管部门 | PM | 邬中塬 |  |
| 客户 | 系统架构师 | 付杰 |  |

项目的已定义过程

项目的生命周期选择

本项目的生命周期，采用RUP模型。

项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2025-8-06 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2025-8-09 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | IBM Rational Rose工件 | 2025-8-20 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2025-8-21 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2025-8-22 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2025-8-22 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2025-8-23 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2025-8-25 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2025-8-25 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2025-8-25 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2025-8-28 |

本项目采用的过程

| 工程 Engineering | 度量与分析 MA | 过程管理 ProcessManage | 项目管理 ProjectManage | 支持 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求管理（REQM） | 度量与分析（MA） | 组织过程定义（OPD） | 项目策划（PP） | 过程和产品质量保证（PPQA） |
| 需求开发（RD） |  | 组织过程焦点（OPF） | 项目监督和控制（PMC） | 配置管理（CM） |
| 技术解决方案（TS） |  | 组织级培训（OT） | 风险管理（RSKM） | 决策分析和解决方案（DAR） |
| 产品集成（PI） |  |  | 集成项目管理（IPM） |  |
| 验证（VER） |  |  |  |  |
| 确认（VAL） |  |  |  |  |

裁剪结论

本项目采用生命周期阶段裁剪方式。

工作任务分解

见《XNFZ_项目进度计划》。

项目所需技能和培训计划

项目所需技能

| 项 目 组 组 成 人 员 | 在项目中角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 | 2025/8/3 | 具有5年以上的项目管理经验 |
|  | 系统分析员 | 1 | 2025/8/3 | 具有5年以上的基于J2EE框架的Web应用程序开发经验，有实际系统架构设计经验，具有3年以上的UML用例建模经验 |
|  | 系统工程师 | 1 | 2025/8/15 | 3年以上Java软件开发经验 |
|  | 测试工程师 |  | 2025/8/10 | 2年以上软件测试经验 |
|  | 用户界面设计员 | 1 | 2025/8/3 | 3年以上用户界面设计工作经验，能熟练使用PhotoShop, CorelDraw |

项目组成员掌握技能情况

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 杨雨洁 | 项目经理 | 是 |
|  | 邬中塬 | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 付杰 | 系统分析员、系统工程师 | 是 |
|  | 杨坤荣 | 系统工程师 | 否 |
|  | 李欣 | 用户界面设计员 | 是 |

。

项目培训计划

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-8-10 | 需求管理工具IBM Rational RequisitePro简介 | 案例演示 | 项目组全体人员 |
| 2025-8-25 | OpenCMS简介 | 案例演示 | 系统工程师 |

开发计划

项目监控计划

活动安排

每周定期对项目的规模、进度、质量、风险进行跟踪、评审和审计的方式对项目开发过程进行跟踪和控制；

实行的机制：

- 每周开始前由项目经理给组员发放周工作计划清单；

- 每天由项目组成员填写工作日志，每周填写一次周工作量统计表；

- 每周由项目经理汇总项目总工作量、评估项目实际进展以及关键路径，并完成《项目进度跟踪表》；

- 每周由项目经理组织评估项目风险、关键依赖关系，并完成《项目风险跟踪表》；

- 每月由项目经理组织项目状态评估，并完成《项目状态评估报告》；若项目进度、规模、成本超过一定界限，经项目CCB讨论，由项目经理根据规范和指南要求做相应项目的重新评估和计划变更。

项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》。

偏差控制（项目计划变更与重估计约定）

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 阈值：20% 预警值：15% | 度量分析 |
| 进度 | 阈值：15% 预警值：10% | 度量分析 |

质量保证计划

见《XNFZ_过程与产品质量保证计划》。

配置管理计划

见《XNFZ_配置管理计划书》。

系统测试计划

见《XNFZ_测试计划》。

需求管理计划

见《XNFZ_需求管理计划》。

工作环境

开发环境

硬件设备

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。

支持工具和软件环境

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。

测试环境

硬件设备

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。