|  | 项目编号: XT20250812T1 九寨沟游客服务系统 |
| --- | --- |
|  | 例会纪要 项目承担部门：; 1组. 撰写人：; 邬中塬. 完成日期：; 2025-8-28. 本档案使用部门; 项目组. 评审负责人：; 邬中塬. 评审日期; 2025-8-12~2025-8-28. |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2025-8-12 | 时间 Time | 10:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 项目启动 |  |  |  |  |  |
| 主持人：邬中塬 出席者：杨雨洁，李欣，付杰(线上参会)，杨坤荣(线上参会) |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完成项目立项 - 完成任务分配 |  | - 完成项目立项 完成度：100% - 完成任务分配 - 完成度：100% |  | 问题1：协调任务分配 问题1解决方案： - 协商 问题2：组内进度协商 问题2解决方案： - 使用项目时间管理 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2025-8-15 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 需求分析与接口设计 |  |  |  |  |  |
| 主持人：李欣 出席者：杨雨洁，邬中塬，付杰(线上参会)，杨坤荣(线上参会) |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 对项目进行需求分析 - 设计后端接口 - UI设计验收 |  | - 需求分析 完成度：80% - 后端接口设计 - 完成度：50% - UI设计验收 完成度：80% |  | 问题1：UI设计与前端协调问题 问题1解决方案： - 协商 - 修改UI |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2025-8-19 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 设计验收与进度管理 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨雨洁 出席者：李欣 ，邬中塬，付杰(线上参会)，杨坤荣(线上参会) |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完成数据库设计 - 完成后端接口设计 - UI与前端对接 - 前端技术选型 |  | - 数据库设计 完成度：100% - 后端接口设计 完成度：80% - UI对接 完成度：75% - 前端技术选型 - 完成度：100% |  | 问题1：UI设计与后端子字段不匹配 问题1解决方案： - 简化UI设计 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2025-8-21 | 时间 Time | 8:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 设计验收与进度管理 |  |  |  |  |  |
| 主持人：邬中塬 出席者：李欣 ，杨雨洁，付杰(线上参会)，杨坤荣(线上参会) |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 项目进度管理协同 - 后端接口文档与代码编写 - 编写测试计划 - 前端页面编写 |  | - 后端文档接口编写 完成度：100% - 后端接口编写 完成度：30% - 编写测试计划 完成度：70% - 前端页面编写 完成度：50% |  | 问题1：测试用例不清晰 问题1解决方案： - 优化测试用例 - 编写测试文档 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2025-8-24 | 时间 Time | 8:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 进度检查与bug修复 |  |  |  |  |  |
| 主持人：付杰(线上参会) 出席者：李欣 ，杨雨洁，邬中塬，杨坤荣(线上参会) |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 测试与bug提交 - bug修复 - 前端页面微调 |  | - 测试与bug提交 完成度：70%% - bug修复 完成度：80% - 前端页面微调 完成度：100% |  | 问题1：bug认定意见不统一 问题1解决方案： - 统一认定标准 - bug分级 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2025-8-28 | 时间 Time | 15:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 项目上线及项目验收 |  |  |  |  |  |
| 主持人：邬中塬 出席者：李欣 ，杨雨洁，付杰(线上参会)，杨坤荣(线上参会) |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 项目上线 - 项目验收 |  | - 项目上线 完成度：100% - 项目验收 完成度：100% |  |  |  |